**常州轻工职业技术学院物资采购询价单**

**标书编号：CZQYG20181019号**

我院就厨房排油烟系统清洗项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价1.5万元）

**一、具体要求及工程量清单：**

**一）、工程量清单**

**地毯材质要求及工程量清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **施工名称** | **数量** |
| **1** | **烟罩** | **11米** |
| **2** | **管道** | **11米** |
| **3** | **主管道** | **25米** |
| **4** | **大型风机** | **1台** |
| **5** | **净化器** | **1台** |
| **承包方式：包工包料，固定单价，按实结算。** | | |

**二）、 验收与付款方式**

1、施工方工程完工后，以书面形式向采购方提出验收申请，在施工方提出验收申请15个工作日内，采购方按招投标文件及国家相关规定，对该工程进行详细审核、验收，并出具验收报告；

2、该工程验收合格后由采购方审计部门对该工程进行审计，该审计结果为采购方向施工方付款总额的依据；

3、审计期限为该工程验收合格后1个月内完成。

4、审计费用根据《江苏省属高校建设工程项目审计实施办法》第十七条规定执行。（见附件）

5、出具审计报告材料后，采购方凭全额发票十五个工作日内支付总工程款。要求施工方开具增值税发票。

**二、报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工名称** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **1** | **烟罩** | **11米** |  |  |
| **2** | **管道** | **11米** |  |  |
| **3** | **主管道** | **25米** |  |  |
| **4** | **大型风机** | **1台** |  |  |
| **5** | **净化器** | **1台** |  |  |
| **6** | **税率** | | |  |
| **7** | **合计（元）** | | |  |
| **备注：**  **1、承包方式：包工包料，固定单价，按实结算。** | | | | |

**供应商单位名称（盖印）： 联系人： 联系电话：**

说明：

1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。本项目最高限价为1.5万元，供应商投标总价不得超过最高限价。

2、请在报价单中填写响应采购人货物报价等内容，打印后盖上单位公章。

3、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一），复印件加盖单位公章。以上证书须提供复印件，**复印件不全做废标处理**。

4、本询价单一式三份，盖印，密封。

5、请于2018年10月26日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。联系人：王老师 电话：0519-86335166。

6、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

7、付款方式：出具审计报告材料后，凭全额发票十五个工作日内支付总工程款。要求开具增值税发票。

8、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位审计处反映。联系电话：0519-86335201。

9、服务地点：常州轻工职业技术学院内。

附件：

《江苏省属高校建设工程项目审计实施办法》

第十七条：高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）。

（二）单项工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%。

（三）单项工程核减率在5%-8%以上（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%。

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入高校与施工单位签订的有关合同中。

审计费按工程核减额的3%提取。